**关于印发台州市涉水行业工业污染防治2017年度实施方案的通知**

发布时间：2017-05-15

各县（市、区）、集聚区环保局（分局）：

现将《台州市涉水行业工业污染防治2017年度实施方案》印发给你们，请认真组织实施，确保完成涉水行业工业污染防治2017年度工作。

附件：台州市涉水行业工业污染防治2017年度实施方案。

台州市环境保护局

                                                                              2017年5月11日

台州市环境保护局文件

台环保〔2017〕45号

**关于印发台州市涉水行业工业污染防治**

**2017年度实施方案的通知**

各县（市、区）、集聚区环保局（分局）：

现将《台州市涉水行业工业污染防治2017年度实施方案》印发给你们，请认真组织实施，确保完成涉水行业工业污染防治2017年度工作。

附件：台州市涉水行业工业污染防治2017年度实施方案

台州市环境保护局

2017年5月11日

|  |
| --- |
| 抄送：浙江省环保厅、台州市治水办。 |
| 台州市环境保护局办公室 2017年5月11日印发 |

**台州市涉水行业工业污染防治**

**2017年度实施方案**

为进一步加强涉水行业工业污染防治，持续推进转型升级，确保完成年度涉水行业工业污染防治任务，根据国家、省及市《水污染防治行动计划》、《浙江省治污水暨水污染防治行动2017年实施方案》、《浙江省人民政府办公室关于印发浙江省劣Ⅴ水剿灭行动方案的通知》、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》和《台州市“十三五”工业污染防治规划》等相关文件要求，结合我市工作实际，制订本实施方案。

**一、总体要求**

以改善环境质量为目标，严格按照“培育一批示范企业、集聚一批小散企业、消减一批危重企业”原则和重点行业整治提升标准，深入推进电镀、印染、造纸、化工等重污染高耗能行业整治提升，继续开展非电镀金属表面处理（电镀除外）、砂洗、废塑料、农副食品加工、水产冷冻、眼镜等地方特色涉水行业整治提升，集中治理工业集聚区水污染，积极培育环保领跑示范企业，切实提升工业企业环境监管能力，促进工业转型升级，工业源化学需氧量、氨氮等常规水污染在2016年的基础上继续下降。

**二、主要任务**

（一）巩固六大重污染行业整治成效

严格按照“培育一批示范企业、集聚一批小散企业、消减一批危重企业”的新“三个一批”工作要求，巩固提升铅蓄电池、电镀、印染、造纸、制革、化工等六大重污染高耗能行业整治成效，对照《台州市重污染高耗能行业整治提升终期评估报告》，全面梳理六大重点行业整治的落实情况，分析当前仍然存在的问题和不足，及时整改到位，对限期整改不到位的企业实施停产整治。制定重点地区六大重污染高耗能行业整治提升实施方案，严格实行重污染行业重金属和高浓度降解废水预处理和分质处理，在化工、电镀行业废水管道架空或明管的基础上，继续推行造纸、印染、制革等重点行业的废水输送明管化，杜绝废水输送过程污染。持续强化企业雨污分流、清污分流、污水分质分流，强化企业废水污染治理设施运维管理和清洁化改造，确保企业废水排放达纳管标准，继续削减六大重点行业废水污染，进一步降低排污强度，促进重污染高耗能行业转型升级。

（二）深化特色行业污染整治

全面开展涉水特色行业污染整治，加大对水环境影响较大的落后企业、加工点、作坊的专项整治力度，明确特色行业整治清单、责任单位和完成时限，强化特色行业整治督查和执法监管，进一步提升工艺水平、装备水平和末端治理水平，结合工信部、环保部联合印发的《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》，实施清洁化改造，确保完成特色行业年度整治任务。3月底前，各县（市、区）完成非电镀金属表面处理（电镀除外）、砂洗、废塑料、农副食品加工、水产冷冻、眼镜等涉水行业的企业排查工作，确定整治基数和整治方案，报市环保局备案。年底前完成全市159家特色行业整治任务，对于搬迁企业要求落实土地，原厂过渡性生产达到达标排放标准。

（三）加强工业集聚区水污染治理

集中治理经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区水污染，开展全市所有工业集聚区大排查，对园区内工业企业性质、涉水污染源、排污去向、纳管情况、执行标准及排污口设置情况等进行摸底调查，5月底前，以各园区为单位制定15个工业集聚区“零直排”整治方案，根据排水设施网格化排查结果，形成问题清单，对废水未纳管或进管超标的工业企业明确整改要求，全面推进园区污水处理设施建设、截污纳管、污水管网建设及改造工程，细化职责、明确时限、落实责任，整治方案报市局备案。

扎实推进全市15个工业集聚区污水“零直排”整治，强化企业污染治理设施运行维护管理，集聚区内所有工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，2017年年底前，基本完成“零直排”整治任务，全面完成浙江台州化学原料药产业园区（椒江区块）、黄岩食品罐头园区、台州市金属资源再生产业基地、浙江台州化学原料药产业园区（临海医化区块）、玉环汽摩园区、浙江天台工业园区、仙居现代园区等7个工业集聚区污水“零直排”整治，做到园区内污水全收集、管网全覆盖、雨污全分流、排水全许可。

加快集聚区污水处理设施建设，重点推进台州凯迪污水处理有限公司一期一阶段提标改造项目和一期二阶段新建项目建设，强化临海、温岭、玉环等地工业污水处理厂运行维护，提高工业污水处理厂处理能力和达标排放率，到2017年年底，所有工业集聚区按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加强水循环利用，提高用水效率。

（四）推动小散企业集聚发展

坚持优化布局，着力推动重污染高耗能行业和区域特色行业产业集群发展，积极推进产业园区建设，督促小散企业搬迁入园，有效改变“村、企”混居现状，以搬迁为契机使重污染老企业“脱胎换骨”。加快路桥电镀园区，路桥金属熔炼园区，临海杜桥眼镜园区，温岭水产加工园区，温岭松门、石塘鱼粉生产园区，玉环金属熔炼园区，天台工业园区生态高新功能区波愣区块，杨府现代工业园区，三门橡胶园区及配套集中环保设施建设，并整合企业搬迁入园。加强工业集聚区专项督查，对存在问题企业督促制定整改方案，落实“一厂一策”；对发现的企业违法排污行为，一律依法从严、从重、从快查处。

（五）培育一批领跑示范企业

健全节水环保“领跑者”制度，积极培育示范企业。结合国家《环保“领跑者”制度实施方案》，开展示范创建，树立一批示范企业，积极发挥“示范”效应，抓出“精品工程”。推行行业标准化管理，鼓励节能减排先进企业、工业集聚区的用水效率、排污强度等达到更高标准，支持开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范建设，进一步提升工艺水平、装备水平和末端治理水平。对通过示范创建的企业，将在排污权指标分配、生态示范创建、企业信用等级评定、环保专项资金等激励政策等方面给予优先支持。2017年，全市计划集中培育环保领跑示范企业9家。

（六）完善重点行业和特色行业长效监管机制

加强水污染行业环境监管，按照重点行业污染防治技术指南，实施行业精细化管理，完善行业长效监管机制。开展重点行业和特色行业专项执法检查和监督性监测，6月底前组织开展环保专项检查、后督查，采用市级组织、县（市、区）交叉检查的模式对重污染企业和区域特色行业开展“回头看”专项检查，严厉打击涉水工业企业环境违法行为，切实巩固行业整治提升成果。进一步筛选重点污染源，电镀、印染、造纸、化工、制革等重点行业实现重点污染源刷卡排污全覆盖，其他主要水污染行业推广刷卡排污工作。各地建立重点监管企业环境管理信息公开和定期评估制度，定期对已完成整治的行业进行评价，建立督办整改机制，进一步推动行业结构合理化、区域集聚化、环保管理规范化、执法监管常态化。积极推进重点园区环境监测预警体系和环境风险防控体系建设，推进主要污染因子预警体系建设。

**三、保障措施**

（一）强化领导。分解部署落实2017年度工作任务，制定2017年度涉水行业工业污染防治实施计划，明确项目清单、责任人和完成时限，建立月报制度，每月报送工业污染防治工作进展情况，强化工业污染防治项目推进，确保完成年度工业污染防治各项任务。

（二）强化激励。加大对涉水行业工业污染防治工作的财政支撑力度，建立专项资金或者盘活整合现有资金，对区域特色行业整治等予以重点支持。对主动实施搬迁、符合条件的企业要在环评审批等方面予以优先办理。

（三）强化技术。积极推广环保先进适用技术，研发或引进一批能够解决高浓度工业废水预处理、废水深度处理与回用、特征污染物处理技术。建立与科研院校合作机制，进一步加强涉水行业工业污染排放控制技术和对策研究，对工业污染防治工作提供技术支撑。

（四）强化监管。强化联动执法、信息通报等机制，市“五水”办、市环保局将不定期开展涉水重点行业和特色行业清单排摸和整治情况督查，开展各类专项执法检查行动，对进度滞后的地区进行约谈，对进度滞后的企业实施停产整治，确保取得实效。加大重点行业和特色行业宣传曝光力度，组织新闻媒体对违法问题进行曝光，抓好问题整改落实，发挥新闻媒体的舆论导向和监督作用。

（五）强化考核。建立健全定期督查、通报、考核、奖惩等推进机制，将工业污染防治工作纳入美丽台州建设、“五水共治”、环保目标责任制等考核内容，实行严格考核。严格按照相关考核办法，强化对重点行业和特色行业清单排摸、整治进度和整治成效的考核，实行严格打分，对年底未完成任务或行业整治不到位的地区实行挂牌督办，涉及的行业实行区域限批，确保整治到位。

附件：1. 2017年涉水特色行业整治清单

 2. 2017年工业集聚区“零直排”整治项目清单

 3. 2017年领跑示范企业（培育一批领跑企业）清单

附件1：

**2017年台州市涉水特色行业整治清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区）** | **企业名称** | **所属行业** | **整治方式** | **责任单位** | **整治目标和要求** | **整治措施** | **进度安排及完成时限** |
| 1 | 椒江区 | 台州恒荣纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 2 | 椒江区 | 台州市浙江鹏杰纺织厂 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 3 | 椒江区 | 台州市华隆牛津纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 4 | 椒江区 | 台州市椒江百川织布厂 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 5 | 椒江区 | 台州市浙江富嘉纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 6 | 椒江区 | 台州市椒江滨海纺织厂 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 7 | 椒江区 | 台州市椒江鑫炜纺织厂 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 8 | 椒江区 | 台州市椒江永发纺织厂 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 9 | 椒江区 | 台州市椒江永兴喷织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 10 | 椒江区 | 台州市金牛纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 11 | 椒江区 | 台州市军辉纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 12 | 椒江区 | 台州市美莎纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 13 | 椒江区 | 台州市鑫隆纺织厂 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 14 | 椒江区 | 浙江鑫裕纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 15 | 椒江区 | 浙江友利纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 16 | 椒江区 | 台州市丽达纺织有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 17 | 椒江区 | 台州东鹏织造有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 台州市环境保护局椒江分局 | 切实提升纺织行业现场管理水平，全面实现纺织企业环保规范化建设，改善辖区内环境质量 | 宣传发动，调查摸底，集中规范，联合执法，建立长效机制。 | 1月份开始调查摸底，6月份完成整治工作 |
| 18 | 黄岩区 | 浙江黄岩罐头股份有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 19 | 黄岩区 | 浙江黄岩第一罐头食品厂 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 20 | 黄岩区 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 21 | 黄岩区 | 浙江广益食品有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 22 | 黄岩区 | 浙江黄岩镇东食品罐头厂 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 23 | 黄岩区 | 浙江奥灵奇食品有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 24 | 黄岩区 | 台州市黄岩永兴食品有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 25 | 黄岩区 | 浙江水晶心食品有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 26 | 黄岩区 | 浙江小顽童食品有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 27 | 黄岩区 | 浙江联盟食品工业有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 28 | 黄岩区 | 浙江白鸽实业有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 29 | 黄岩区 | 浙江黄岩科技罐头厂 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 30 | 黄岩区 | 台州市仕顺乳业有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 31 | 黄岩区 | 浙江黄岩群雁饮品有限公司 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 32 | 黄岩区 | 黄岩万事达果汁厂 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 33 | 黄岩区 | 浙江黄岩龙潭饮料食品厂 | 食品行业 | 整治提升 | 黄岩区环境保护局 | 做好清污分流，完善环保处理设施 | 清查管网，按照整治方案完成环保设施整改 | 4月份完成一厂一策编制，9月份完成整治任务 |
| 34 | 路桥区 | 路桥同兴石磨漂洗厂 | 砂洗 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市砂洗行业整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 35 | 路桥区 | 台州市路桥美丽华洗涤厂 | 洗涤 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市砂洗行业整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 36 | 路桥区 | 台州市路桥林鹏服装砂洗厂 | 砂洗 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市砂洗行业整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 37 | 路桥区 | 浙江永源摩托车有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 38 | 路桥区 | 台州永宁喷塑厂 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 39 | 路桥区 | 台州市华都物资有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 40 | 路桥区 | 台州市三金灯饰股份有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 41 | 路桥区 | 浙江巨科新材料股份有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 42 | 路桥区 | 浙江恩泽车业有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 43 | 路桥区 | 台州市康迪休闲用品有限公司（更名为浙江如迪家具制造有限公司） | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 44 | 路桥区 | 台州市路桥吉泰表面处理厂 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 45 | 路桥区 | 台州市慕龙金属有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 46 | 路桥区 | 路桥形美电泳厂 | 表面处理 | 整治提升 | 台州市环境保护局路桥分局 | 对照《台州市表面处理（非电镀）整治验收标准》开展整治 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底前完成整治任务 |
| 47 | 临海市 | 台州市民泰光学眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 48 | 临海市 | 临海市视益光学眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 49 | 临海市 | 临海市通大光学眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 50 | 临海市 | 临海市盈泰眼镜真空镀膜厂 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 51 | 临海市 | 台州市万洲眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 52 | 临海市 | 临海市澳林眼镜厂 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 53 | 临海市 | 台州市腾远光学眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 54 | 临海市 | 临海市晨明光学眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 55 | 临海市 | 临海市津益偏光厂 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 56 | 临海市 | 临海市正强偏光镜片厂 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 57 | 临海市 | 临海市广发光学眼镜有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 58 | 临海市 | 台州市科达光学有限公司 | 眼镜 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 优化设施，补办环保手续 | 6月底前完善设施，12月底前完成环保手续 |
| 59 | 临海市 | 临海市凤山川南渔业塑料厂 | 塑料造粒 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 60 | 临海市 | 临海市茂平塑料造粒制造厂 | 塑料造粒 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 61 | 临海市 | 临海市建祥塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 62 | 临海市 | 临海市阮泱塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 63 | 临海市 | 临海市金喜塑料造粒厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 64 | 临海市 | 临海市富华塑料粒子厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 65 | 临海市 | 临海市万腾渔网厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 66 | 临海市 | 临海市兴昌塑料有限公司 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 67 | 临海市 | 临海市桃渚金通塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 68 | 临海市 | 临海市桃渚镇包超琪个体塑料造粒经营场所 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 69 | 临海市 | 杜年广废塑料造粒厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 70 | 临海市 | 临海市丰安塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 71 | 临海市 | 临海市汇鑫塑料造粒厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 72 | 临海市 | 项春菊塑料造粒加工点 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 73 | 临海市 | 临海市增光塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 74 | 临海市 | 临海市建华废品收购站 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 75 | 临海市 | 临海市朝才塑料粒子加工厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 76 | 临海市 | 临海市三宇制藤厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 77 | 临海市 | 临海万基塑料厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 78 | 临海市 | 金志考塑料造粒厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 关停 | 强化执法力度 | 6月底前落实关停措施 |
| 79 | 临海市 | 临海市慧明塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 提升企业环保规范管理，优化环保设施 | 完善一厂一档建设，优化环保设施 | 12月底完成整治任务 |
| 80 | 临海市 | 双增塑料制品厂 | 塑料造粒 | 淘汰关停 | 临海市环境保护局 | 提升企业环保规范管理，优化环保设施 | 完善一厂一档建设，优化环保设施 | 12月底完成整治任务 |
| 81 | 临海市 | 临海市汇丰塑化有限公司 | 塑料造粒 | 整治提升 | 临海市环境保护局 | 三废达标，完成验收 | 优化设施，补办环保手续 | 12月底完成整治任务 |
| 82 | 温岭市 | 温岭市小兵电泳厂 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 83 | 温岭市 | 温岭市大溪岭兴机电配件有限公司 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 84 | 温岭市 | 温岭市久仁金属表面处理厂（普通合伙） | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 85 | 温岭市 | 温岭市奥日机械有限公司 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 86 | 温岭市 | 温岭市翔龙金属表面处理有限公司 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 87 | 温岭市 | 温岭市长人金属表面处理有限公司 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 88 | 温岭市 | 温岭市科兰特金属表面处理有限公司 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 89 | 温岭市 | 温岭市明达铝制品厂 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 90 | 温岭市 | 温岭市精润金属表面处理厂 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 91 | 温岭市 | 温岭市万涌金属表面处理有限公司 | 非电镀表面处理 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 完成“三同时”验收，“三废”达标排放 | 按环评要求落实“三废”处理设施，废水做到“应纳尽纳” | 6月底完成整治任务 |
| 92 | 温岭市 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 93 | 温岭市 | 温岭市骏马食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 94 | 温岭市 | 温岭市振天水产有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 95 | 温岭市 | 温岭市万力水产珍品厂 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 96 | 温岭市 | 浙江大家食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 97 | 温岭市 | 温岭市新康冷冻厂 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 98 | 温岭市 | 浙江海博鱼粉有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 99 | 温岭市 | 温岭市大昌水产有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 100 | 温岭市 | 温岭市箬山水产小包装冷冻厂 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 101 | 温岭市 | 温岭市石塘绿洲水产冷冻厂 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 102 | 温岭市 | 温岭市伟业水产食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 103 | 温岭市 | 台州亿美水产有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 104 | 温岭市 | 台州市腾云水产有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 105 | 温岭市 | 台州天和水产食品有限公司（新厂） | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 106 | 温岭市 | 温岭市金龙水产有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 107 | 温岭市 | 浙江方鼎食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 108 | 温岭市 | 温岭市松门环城冷冻厂 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 109 | 温岭市 | 浙江佳腾食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 110 | 温岭市 | 浙江碧洋优鲜食品有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 111 | 温岭市 | 浙江多乐佳实业有限公司 | 水产冷冻 | 整治提升 | 温岭市环境保护局 | 废水达标排放 | 对废水处理设施进行改造提升，做到“应纳尽纳” | 11月底完成整治任务 |
| 112 | 玉环县 | 台州华强眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 废水达标排放 | 规范车间环境管理，确保废水处理设施稳定运行 | 11月底前完成整治任务 |
| 113 | 玉环县 | 玉环县光明眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 废水达标排放 | 规范车间环境管理，确保废水处理设施稳定运行 | 11月底前完成整治任务 |
| 114 | 玉环县 | 陈屿压力锅配件厂 | 眼镜配件 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 废水达标排放 | 规范车间环境管理，确保废水处理设施稳定运行 | 11月底前完成整治任务 |
| 115 | 玉环县 | 玉环县康利眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 116 | 玉环县 | 玉环县丰泰眼镜厂 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 117 | 玉环县 | 玉环县宏达眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 118 | 玉环县 | 玉环县鲁拉眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 119 | 玉环县 | 玉环华威眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 120 | 玉环县 | 玉环县伟盛光学有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 121 | 玉环县 | 玉环新丰眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 122 | 玉环县 | 玉环博士眼镜制造有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 123 | 玉环县 | 玉环县中大眼镜配件有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 124 | 玉环县 | 玉环县新茂光学眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 125 | 玉环县 | 玉环佳尔鑫眼镜厂 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 126 | 玉环县 | 玉环康达眼镜厂 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 127 | 玉环县 | 玉环县丽达眼镜厂 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 128 | 玉环县 | 玉环县展鸿眼镜配件厂 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 129 | 玉环县 | 玉环爱尔华机械有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 130 | 玉环县 | 玉环富华眼镜有限公司 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 131 | 玉环县 | 玉环凯隆眼镜配件厂 | 眼镜配件 | 废水委托处理 | 玉环县环境保护局 | 废水委托处置 | 建设废水收集池，委托第三方规范收集、处置滚光废水 | 11月底前完成整治任务 |
| 132 | 玉环县 | 玉环县东海压力锅配件厂 | 金属表面处理 | 停产整治待重组 | 玉环县环境保护局 | 确保重组入园前停产到位 |  | 11月底前完成整治任务 |
| 133 | 玉环县 | 玉环县汇丰金属表面处理厂 | 金属表面处理 | 停产整治待重组 | 玉环县环境保护局 | 确保重组入园前停产到位 |  | 11月底前完成整治任务 |
| 134 | 玉环县 | 玉环县捷达金属表面处理有限公司 | 表面处理 | 停产整治待重组 | 玉环县环境保护局 | 确保重组入园前停产到位 |  | 11月底前完成整治任务 |
| 135 | 玉环县 | 台州雷旭机械有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 136 | 玉环县 | 浙江天元机电有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 137 | 玉环县 | 浙江宏倍斯实业有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 138 | 玉环县 | 浙江正奥汽配有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 139 | 玉环县 | 玉环普天单向器有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 140 | 玉环县 | 台州大昌汽车部件有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 141 | 玉环县 | 浙江耐士伦机械有限公司 | 表面处理 | 整治提升 | 玉环县环境保护局 | 对照《玉环县金属表面处理行业整治提升方案》开展整治 | 根据《玉环县金属表面处理行业（非电镀）污染综合整治提升自查评分表》全面自查，落实整改 | 11月底前完成整治任务 |
| 142 | 天台县 | 天台县恒发橡胶有限公司 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 143 | 天台县 | 天台县吉和橡胶有限公司 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 144 | 天台县 | 天台县水龙橡塑有限公司 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 145 | 天台县 | 天台县天强橡胶厂 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 146 | 天台县 | 浙江天台浩凯滤业有限公司 | 纺织 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 147 | 天台县 | 天台金字轨道科技有限公司 | 机械 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 148 | 天台县 | 天台鹏宇橡胶有限公司 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 149 | 天台县 | 浙江天皇药业有限公司 | 中药制品 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 150 | 天台县 | 台州大象橡胶有限公司 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 151 | 天台县 | 台州巨龙橡胶有限公司 | 橡塑 | 整治提升 | 天台县环境保护局 | 规范环保手续，废水达标排放 | 规范环保手续，废水达标排放 | 12月底完成整治任务 |
| 152 | 仙居县 | 仙居县侨华塑料厂 | 塑料 | 水洗工艺退出 | 仙居县环境保护局 | 水洗工艺退出 | 水洗设备拆除 | 4月底完成整治任务 |
| 153 | 三门县 | 浙江世泰实业有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |
| 154 | 三门县 | 台州宏元工艺有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |
| 155 | 三门县 | 台州大华铁路材料有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |
| 156 | 三门县 | 台州富聚胶带制造有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |
| 157 | 三门县 | 康迪泰克传动系统（三门）有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |
| 158 | 三门县 | 三门大洋橡塑有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |
| 159 | 三门县 | 浙江奥力孚胶带有限公司 | 橡胶制品 | 整治提升 | 三门县环境保护局 | 冷却水100%回用，雨水、污水规范排放 | 落实专人负责，完善企业环保管理制度建设 | 12月底完成整治任务 |

 附件2：

2017年台州市工业集聚区“零直排”整治项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区）** |  **园区名称** | **主要行业** | **主要任务** | **责任单位** |
| 1 | 椒江区 | 浙江台州化学原料药产业园区（椒江区块） | 医化、印染 | 全面完成整治 | 台州市环境保护局椒江分局 |
| 2 | 黄岩区 | 黄岩经济开发区 | 医化、模具、机电、塑料制品 | 基本完成整治，其中黄岩食品罐头园区要求全面完成整治 | 黄岩区环境保护局 |
| 3 | 路桥区 | 浙江路桥工业园区 | 汽车零部件、塑料制品及模具 | 基本完成整治 | 台州市环境保护局路桥分局 |
| 4 | 路桥区 | 台州市金属资源再生产业基地 | 进口废物加工利用 | 全面完成整治 | 台州市环境保护局路桥分局 |
| 5 | 临海市 | 浙江台州化学原料药产业园区（临海区块） | 医化 | 基本完成整治，其中浙江台州化学原料药产业园区（临海医化区块）要求全面完成整治 | 临海市环境保护局 |
| 6 | 临海市 | 浙江临海经济开发区 | 汽车及机械、建材、休闲用品礼品 | 基本完成整治 | 临海市环境保护局 |
| 7 | 温岭市 | 浙江温岭经济开发区 | 汽摩配、涂装 | 基本完成整治 | 温岭市环境保护局 |
| 8 | 温岭市 | 浙江温岭工业园区 | 汽摩配、涂装 | 基本完成整治 | 温岭市环境保护局 |
| 9 | 玉环县 | 浙江玉环经济开发区 | 汽摩配加工、水暖阀门 | 基本完成整治，其中玉环汽摩园区要求全面完成整治 | 玉环县环境保护局 |
| 10 | 玉环县 | 玉环县滨港工业城 | 电镀、熔炼 | 基本完成整治 | 玉环县环境保护局 |
| 11 | 天台县 | 浙江天台工业园区 | 机械化工 | 全面完成整治 | 天台县环境保护局 |
| 12 | 仙居县 | 仙居永安园区 | 机械制造、电子电气 | 基本完成整治 | 仙居县环境保护局 |
| 13 | 仙居县 | 仙居现代园区 | 医化 | 全面完成整治 | 仙居县环境保护局 |
| 14 | 三门县 | 浙江三门经济开发区 | 工艺品加工、汽车配件、机械、橡胶、医化 | 基本完成整治 | 三门县环境保护局 |
| 15 | 开发区 | 滨海工业园区 | 机电 | 基本完成整治 | 台州市环境保护局集聚区分局 |

附件3：

2017年台州市领跑示范企业（培育一批领跑企业）清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县市区** | **企业名称** | **所属行业** | **示范创建内容** | **责任单位** |
| 1 | 椒江区 | 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 化工 | 污染治理，环境管理 | 台州市环境保护局椒江分局 |
| 2 | 黄岩区 | 永高股份有限公司 | 橡胶和塑料制品行业 | 污染治理，环境管理 | 黄岩区环境保护局 |
| 3 | 路桥区 | 台州市路桥中科成污水净化有限公司 | 集中式处理设施 | 出水基本完成准四类标准改造，助力区域水环境质量改善 | 台州市环境保护局路桥分局 |
| 4 | 临海市 | 浙江正特股份有限公司 | 表面处理 | 废水废气治理；生产线改造 | 临海市环境保护局 |
| 5 | 温岭市 | 浙江泰源电镀有限公司 | 电镀 | 环境管理提升 | 温岭市环境保护局 |
| 6 | 玉环县 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 炊具制造 | 废水废气维护整治项目 | 玉环县环境保护局 |
| 7 | 天台县 | 浙江省天台县奥锐特药业 | 医化 | 绿色企业 | 天台县环境保护局 |
| 8 | 仙居县 | 浙江新农化工股份有限公司 | 化学农药制造 | 污染治理，环境管理 | 仙居县环境保护局 |
| 9 | 三门县 | 浙江维泰橡胶有限公司 | 石化 | 污染治理，环境管理 | 三门县环境保护局 |